Datum: 02/03

**Deliverables die klaar moeten zijn**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Een PWA die kan geïnstalleerd worden door de gebruiker maar die (nog) geen gebruik maakt van de andere functies.  *Onderzoeksvraag 1* |
| 2 | Een analyse van de case die uitgewerkt zal worden. |
| 3 | Een overzicht van welke functies van het besturingssysteem een PWA wel en niet kan gebruiken bij de verschillende besturingssystemen: Android, IOS, (chrome?)  *Onderzoeksvraag 2 en 4* |

**Wat is er klaar**

* Een eerste (eenvoudige) PWA is gemaakt. <https://dart501.netlify.com/>, het proces is kort beschreven.
* Het grootste deel van de literatuurstudie is klaar. Voorlopig staat dit nog in word documenten en nog niet in latex. Bronnen zijn grotendeels toegevoegd maar nog niet aan de hand van jabref. Deze teksten zijn zeker nog niet definitief.
* Gestart met het leren van react native
* Er is ook literaturstudie gedaan naar de naar al de andere onderzoeksvragen.

**Wat is er niet klaar**

* De case is nog niet bepaald, dit wordt zo snel mogelijk in orde gebracht

**Wat doen voor 16/03**

* Literatuurstudie afwerken
  + Bronvermelding
  + Resterend teksten schrijven en onderzoeken
  + Omzetten word naar latex
  + Teksten herlezen en herschrijven
* Case bepalen en analyseren
  + Eventueel starten met case
* Verder leren van react native