Datum: 02/03

**Deliverables die klaar moeten zijn**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Een PWA die kan geïnstalleerd worden door de gebruiker maar die (nog) geen gebruik maakt van de andere functies.  *Onderzoeksvraag 1* |
| 2 | Een analyse van de case die uitgewerkt zal worden. |
| 3 | Een overzicht van welke functies van het besturingssysteem een PWA wel en niet kan gebruiken bij de verschillende besturingssystemen: Android, IOS, (chrome?)  *Onderzoeksvraag 2 en 4* |

**Wat is er klaar**

Periode 1

* Een eerste (eenvoudige) PWA is gemaakt. <https://dart501.netlify.com/>, het proces is kort beschreven.
* Het grootste deel van de literatuurstudie is klaar. Voorlopig staat dit nog in word documenten en nog niet in latex. Bronnen zijn grotendeels toegevoegd maar nog niet aan de hand van jabref. Deze teksten zijn zeker nog niet definitief.
* Gestart met het leren van react native
* Er is ook literaturstudie gedaan naar de naar al de andere onderzoeksvragen.

Periode 2

* Nieuwe structuur in document
* Documenten samengevoegd
* Aanpassen vorige versie aan de hand van de gekregen feedback
* Leren react native + expo

**Wat is er niet klaar**

* De case is nog niet bepaald – ik wil eerst een duidelijk overzicht van wat een pwa kan en wat niet. Zodat op basis hiervan een juiste case kan bepaald worden.

**Wat doen voor 30/03**

* literatuurstudie klaar hebben in latex
* betere kennis van react native
* case analyse